start.atlassian.com

buradan herkes yükleme yaptıysa Jira Software yi seçip çalışmamıza başlayalım

Projeyi oluşturalım

Development----scrum----soldaki seçilerek işaretlenecek

Daha sonra arkadaşların e-maili ile buraya people ekleyelim

Epic oluşturalım ki storyleri bunun altına yerleştirebilelim. Rodmaps a atanır ekipler.

Exel dosyasından yazıları kopyalayalım

Story oluşturalım;

Burada işi ve açıklamasını yazıyoruz, bu işi kime assigne edeceğimizi ayarlıyoruz, label atayabiliyoruz (değişik ortamlara ait işler olabilir bunu filtrelemek için işe yarar), story point nedir işin zorluk derecesini buradan atayabilirim, linked isues ilişki kuracaksanız başka task ile veya sizin işiniz başka tasklerden önce gelmesi gerekiyorsa diğer taskleri bloklayabilirsiniz.

Sprint oluşturmadık daha sonra oluşturacağız.

Story kurduk backlog altında gözüküyor

Bizde şu an ne eksik;

Epic gözükmüyor ve piroty gözükmüyor

Solda Project settings i ayrı bir sekmede açalım

İşu type gelmem lazım

Due date

Time tracing

Priority

Bunları seç sağdan sürükle bırak sol taarftaki contex fields e

Şu an sprint başlatmadık, sprint başlasaydı boardda bir şeyler dönecekti, biz storyleri oluşturduk bunlar buglaglarda bekliyor. Agile dersinde prodackt owner oluşturuyor bu backlugları, onların yaptığı işi şu an biz yaptık.

Sprinti nasıl başlatacağız ? sprinti oluşturuken izleyeceğimiz aşamalar nelerdir

Önce backluglar oluşturulacak

Daha sonra oluşturduğumuz backlugları üst tarafa, sprint kısmına çek bırak ile götürüp attık

Oradan da start sprint deyip başlatabiliriz

Board

Burası önce boştu, yeni bir sütun ekleyebilirsiniz (test-reiview-dev)

Set column, sütunda maksimum iş yükü ne kadar olacak, team lead veya jira adm ayarlıyor buraları)

Settings den kullanıcı yetkileri verilebiliyordu

Şimdi şu sprintteki arkadaşları bir konuşturalım, şimdi işe girdiniz, bir şekilde rolleriniz var, sabah 10 oldu, arkadaşlarla beraber bir zoom üzerinden standup meeting yapacağız. Standup meetingimizin konusunu hatırlayan var mı?

Neleri ele alıyorduk, neler konuşuyorduk bu meeting de, dün ne yaptım, bugün ne yapacağım, bizi engelleyen bir şey var mı diye konuşuyoruz.

Sağda epic e göre filtreleyebiliyoruz.

Assigne, benim takıma dahil olan arkadaşların filtresiyle görebiliyoruz.

Kişi filtreleriyle de filtreleyebiliriz.

Kişi kişi açıp toplantıda konuşabiliriz, benimkini açtım, burada neleri yaptım ne sıkıntı çıktı kime pasladım bu durumu comments ile ona mesaj atabilirim,

Buralarda uygulama yapalım beraber, oynama yapalım.

Eğer toplantıya katılamayacaksa slack ten dün ne yaptı, neler yapılacak ve neden katılamıyor bunun bilgisini vermesi lazım.

Günlük olarak ne yapmak gerekiyorsa bir kenara not etmek gerekiyor, ingilizce kelimeleri de bu anlamda kullanmak gerekiyor.

Tikıtları inceleyelim, bu ana kadar ne yaptık;

Tikıtların içeriğini, tüm özelliklerini incelemedik, şu an sadece oluşturduk, bir standup meeting yaptık, bir priorty atadık, kişilere verdik, nasıl ilişki kurulur bunlara baktık ama bunlarla sınırlı değil. Bir dosya paylaşacağız, tikıtın içine dosya atacağız. Bir iş vardır (web sitesi hazırlamak gibi), siz tekrar tekrar işi anlatmazsınız, yani Prodact Owner size verecek işi tek tek anlatmaz, herkese bunu anlatmaya kalksa vakit yetmez.

Ne yapıyorsunuz, burada confluence gibi bir doküman arayüzünüz var, doküman tutma yeriniz var. Buraya günlük toplantılarınız olabilir.

Bu iş nasıl yapıldı, şu kodları yazdım bunu yazdım, sıkıntılar bunlar şunla çözdüm gibi tek tek buraya belirttiğiniz zaman daha sonra tikıtlarda bu doküman kullanılıyor.

Şimdi gelin bir tikıt açalım, tikıt açarken bizim buraya atadığımız kişiler ve işin zorluk dereceleri…. Time

tracing bu işte kaç saat çalıştı,

ait olduğu sprint neresi,

bitim tarihi, başlangıç tarihi,

discription u maddeler halinde şu işleri yapacağım diye sıralayarak zenginleştirebilirsiniz, sonra işe Attach deyip bilgisayarımızın içindeki bir dosyayı buraya atıp koyabilirsiniz. Ortak çalışacağımız kişilere de kullanacağımız dosyaları buraya atabiliyoruz.

Add a child issue, biz bir işi tek bir tikıtla bitiremeyebiliriz, ir web sitesinin home sayfası olabilir, onun için buraya child işu ekleyebiliyoruz. Logoyu biri yapacak, başlığı biri yapacak …. O zaman farklı taskler ekleyebiliyoruz. Kişilere görevleri veriyoruz. Burada priority neden gözükmüyor çünkü biz sadece story e ekledik gidip ayarlardan task ve subtask e de ekliyoruz.

Link issue, bu task için engelleyici koyabiliyorsunuz

add web link de eklenebiliyor, önemli gördüğünüz linkleri buraya ekleyebiliyorsunuz.

Link confius page, bir text dökümanınız var veya bir toplantı tutanağı tutacağız, confilues de hazırla publis et dediğimizde gelir, ve bir de discription a link de verebiliyoruz.

Add apps ekleyebiliyorsunuz, neydi bu appler, slack entegreşın yapabilirsiniz, bunun yanında bazı otomasyon toolları var jiraya enteg edebilirsiniz. Bir kod build ediyorsunuz, bu da otomatik olarak tikıtınıza gelebiliyor,

\*\*\*Kendi sprintlerinizi buraya işleyip neler yaptınız, ne yapacaksınız, hangi dökümanları kullanacaksanız bunları ekleyebilirsiniz.

Bir tane tikıt a bakıp tekrar edelim

GitHub ile ilişkilendirelim Jirayı ve bir değişiklik yapıp merge edelim.

Roadmap e bakalım;

Epic lerin zamanında oynama yapabiliyorum. Epic ler birbirinden bağımsız oluyor biz bunları birbiriyle ilişkilendirmek istersek sonundaki bağlantıyı birbirine ekliyoruz. Eklerken uyarı verebilir birbirini etkiler diye. Üzerine tıklayınca altındaki işlerinde zamanlarını sergiler.

2 haftalık çartlarımız var

New dessboard yapalım

Activity stream al, Average age chart